|  |  |
| --- | --- |
| Ortstermin am 09.03.2023  Besichtigung „Projekt WKA Rietzler“  an der Trettach, Höhe Dieterberg, Markt Oberstdorf | Aktenzeichen: 22.3-643/1-WKA Rietzler;offen |
| Sachbearbeiter: Herr Kellner |
| 🕿 Tel.-Durchwahl: 08321/612-405 |
| Fax-Nummer: 08321/612-67405 |
| Zimmer-Nr.: 2.23 |
| E-Mail: thomas.kellner@lra-oa.bayern.de |
|  |
| Sonthofen, 13.03.2023 |

**Besichtigungsprotokoll**

**Teilnehmer:**

* Herr Rietzler
* Fr. Kunert, IB Koch
* Fr. Scheiber, Fa. ITS Scheiber (Limnologie)
* Hrn. Hueber und Linde (Biologie), Wasserwirtschaftsamt Kempten
* Fr. Heid (22.2), Hr. Kellner (22.3) und Hr. Engstle (Anwärter SBA)

**Fazit:**

* WKA Projekt ist in diesem Bereich grdsl. möglich.
* Durchgängigkeit zwischen Aus-/Einleitung mittels Raurinnen
* Im Falle der Genehmigung geht die Unterhaltslast von der Aus- bis zur Einleitungsstelle vom FS Bayern auf Hr. Rietzler über.
* Zwingend notwendig ist ein UVP-Verfahren (Landschaftsschutzgebiet, Biotop und in 100 m Entfernung angrenzend FFH- und NatSch-Gebiet, ..)

**Vorlagen:**

* Wünschenswert vor Antragsstellung: Vorentwurf (noch keine planreife) für hNB wg. saP
* Antrags-/Planunterlagen WKA (einschl. Fischauf- und abstieg)
* UVP-Bericht
* FFH-Abschätzung
* LBP
* saP
* Leistungsfähigkeit/Monat
* Limnologie (Koppe, Restwasser)

*Mündl. Hinweis auf frühe Öffentlichkeitsbeteiligung (Art. 25 Abs. 3 BayVwVfG) gegeben*

Vermerkt am 09.03.2023

Thomas Kellner

**Per E-Mail versandt an:**

* IB Boch, Fr. Kunert
* WWA Kemtpen, Hr. Hueber und Hr. Linde
* UNB, Fr. Heid
* HNB, Hr. Möller, Hr. Vogt-Pokrant